镜场计划｜独立项目完全迁移说明书

从 Janet 独立站中拆出一个独立项目：产品、内容、数据库、工程、生成与审核的完整迁移方案

版本：v1.0｜适用对象：你自己、Codex、Claude、前端工程师、内容整理人员、审核人员

一句话结论：单独创建“镜场计划”是对的。它应该从 Janet 主站里拆出来，成为一个独立的影视视觉方法产品；Janet 主站只保留入口、品牌背书和少量精选案例，核心数据、生成、审核、Prompt Builder、用户提交都放到新项目里。

| 模块 | 迁移目标 |
| --- | --- |
| 产品定位 | 从 iGPT-Image2 手册下的新单元，升级成独立产品：电影风格反推与 GPT Image 2 影视视觉生成实验室。 |
| 工程结构 | 新建独立 repo / 独立路由 / 独立 Supabase 项目 / 独立 OpenAI 调用后端，避免污染 Janet 主站。 |
| 数据结构 | 建立 sources、style_analyses、prompt_templates、generations、review_logs、user_suggestions 六类核心数据。 |
| 内容迁移 | 把两份研究报告、可视化路线图、测试计划拆成产品白皮书、方法论、模板库、样板研究、测试系统。 |
| 上线方式 | 先静态展示 MVP，再开放登录/收藏/建议，再开放生成与审核，最后才做批量实验和商业化。 |

# 1. 迁移边界：哪些留下，哪些搬走

这次不是简单“复制一个页面”，而是把 Janet 主站里的一个新单元拆成独立项目。原则是：Janet 主站继续做品牌母站；镜场计划成为独立产品站；iGPT-Image2 手册保留原结构，只作为入口和历史资产。

| 保留在 Janet 主站 | 迁移到镜场计划独立项目 | 禁止做法 |
| --- | --- | --- |
| 首页入口卡片、作品库入口、iGPT-Image2 手册中的介绍段落、精选案例跳转。 | 完整方法论、风格反推系统、七层分析表、Prompt Builder、样板导演研究、实验验证、用户提交、生成审核后台。 | 不要直接在 gpt-image2-handbook.html 里硬塞一整套复杂系统。 |
| Janet 品牌视觉：奶油白、深墨绿、琥珀金、纸感、高级编辑感。 | 可以继承 Janet 视觉，但需要更像“影像实验室”：更强的资料库、卡片、表格、对照图、版本记录。 | 不要做成黑色赛博、紫色 SaaS 或纯科技风。 |
| Janet 快车箱、作品库、主站导航继续保持原状。 | 镜场计划拥有独立导航：方法论、样板库、Prompt Builder、测试实验、审核规范、提交入口。 | 不要改 codex-briefing-system 或 data/YYYY-MM-DD 生成产物。 |

# 2. 新项目命名与品牌结构

| 层级 | 建议名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 正式中文名 | 镜场计划 | 最适合做独立项目名，短、有记忆点、有产品感。 |
| 完整副标题 | 电影风格反推与 GPT Image 2 影视视觉生成实验室 | 用于首页首屏、白皮书封面、GitHub README。 |
| 英文名 | Jingchang Lab / Janet Cinematic Image Lab | 对外可以用 Janet Cinematic Image Lab，中文内部和网站主视觉用“镜场计划”。 |
| 与 Janet 关系 | A Janet Visual Lab Project | 表明这是 Janet 旗下实验室，不是完全断裂的新品牌。 |
| URL 建议 | jingchang-lab 或 cinematic-lab | GitHub repo 和页面路径建议用英文，便于部署。 |

推荐最终表达：镜场计划｜A Janet Cinematic Image Lab。首页副标题：把电影视觉拆成可分析、可转译、可生成、可审核的创作系统。

# 3. 新仓库与本地目录迁移方案

建议不要在 janet-public-site 里继续深挖，而是新建一个独立仓库。这样做的好处是：不会破坏 Janet 主站；数据库、登录、生成、审核都能独立试错；未来可单独商业化。

| 项目 | 建议值 |
| --- | --- |
| GitHub repo | Yaojingwen2002/jingchang-lab 或 Yaojingwen2002/janet-cinematic-lab |
| 本地目录 | /Volumes/Janet/jingchang-lab |
| 线上地址方案 A | https://yaojingwen2002.github.io/jingchang-lab/ |
| 线上地址方案 B | 未来绑定自定义域名，例如 lab.janetyao.com 或 jingchang.janetyao.com |
| 主站连接方式 | Janet 主站首页和 iGPT 手册页加入口卡片，跳转到新项目。 |

## 3.1 初始化命令

cd /Volumes/Janet

mkdir jingchang-lab && cd jingchang-lab

git init

mkdir -p public src styles scripts data docs supabase/functions supabase/migrations assets/images assets/reference assets/generated

touch README.md index.html styles/main.css scripts/app.js .gitignore

# 4. 推荐目录结构

jingchang-lab/
├─ index.html                         # 独立项目首页
├─ methodology.html                   # 方法论：七层视觉分析 + 风格反推
├─ builder.html                       # Prompt Builder 静态前端
├─ library.html                       # 样板库 / 类型片视觉包
├─ experiments.html                   # H1-H5 实验验证页
├─ compliance.html                    # 合规与安全转译规范
├─ submit.html                        # 用户建议导演 / 影片 / 类型提交入口
├─ styles/
│  ├─ main.css
│  ├─ lab.css
│  └─ components.css
├─ scripts/
│  ├─ app.js
│  ├─ builder.js
│  ├─ library.js
│  ├─ supabase-client.js
│  └─ review.js
├─ data/
│  ├─ seed-style-analyses.json
│  ├─ seed-prompt-templates.json
│  └─ seed-source-index.json
├─ docs/
│  ├─ product-whitepaper.md
│  ├─ migration-manual.md
│  ├─ safety-policy.md
│  └─ codex-tasks.md
├─ supabase/
│  ├─ migrations/
│  └─ functions/
│     ├─ generate-image/
│     ├─ batch-generate/
│     └─ review-output/
└─ assets/
   ├─ reference/                      # 私有参考图本地备份，不直接公开
   ├─ generated/                      # 生成图本地备份
   └─ images/                         # 网站公开视觉素材

# 5. 工程架构：必须分三层

GitHub Pages 只负责静态页面；Supabase 负责登录、数据库、存储、RLS；OpenAI 调用必须放到受控后端或 Supabase Edge Functions，不要把 OpenAI key 或 Supabase secret key 放在前端。

| 层 | 负责内容 | 不能做什么 |
| --- | --- | --- |
| GitHub Pages / 静态前端 | 展示首页、方法论、样板库、Prompt Builder UI、公开案例页。 | 不能处理敏感密钥、不能直接调用 OpenAI secret key、不能承担后台审核权限。 |
| Supabase | Auth、RLS、Postgres 数据库、Storage 私有素材桶、用户提交、评论/收藏、审核记录。 | 不能把 service role/secret key 暴露给浏览器。 |
| Edge Functions / 后端 | OpenAI 图像生成、批量任务、审核状态更新、签名 URL、成本记录。 | 不能绕过 RLS 直接无审查公开生成内容。 |

# 6. Supabase 数据库迁移说明

最低可用版本需要 6 张表 + 2 个 storage bucket。先建数据结构，再做页面；不要先写一堆静态卡片，后面再反向补数据库。

| 表名 | 作用 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| sources | 来源台账：影片、文章、拉片视频、时间码、权利备注。 | id, source_type, title, creator, url, timecode, rights_note, created_by, created_at |
| style_analyses | 七层视觉分析记录：把参考来源拆成可执行视觉字段。 | id, source_id, title, color_system, lighting, composition, lens_language, art_props, blocking, texture, invariants, constraints |
| prompt_templates | Prompt 模板库：首帧、尾帧、关键帧、海报、类型片模板。 | id, template_type, title, body, variables_schema, safety_level, version |
| generations | 生成记录：每一次试图、参数、模型、质量、结果图、成本。 | id, analysis_id, template_id, prompt_final, model, quality, size, status, output_path, cost_estimate, created_by |
| review_logs | 人工审核记录：是否可公开、踩线原因、修改建议。 | id, generation_id, reviewer_id, status, issues, notes, reviewed_at |
| user_suggestions | 用户建议入口：建议导演、影片、类型片、风格需求。 | id, user_id, suggestion_type, title, public_sources, reason, status |

| Storage bucket | 公开状态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| reference-private | private | 存参考帧、拉片截图、内部研究素材，不直接公开。 |
| generated-public | public 或经审核后复制到 public | 只放审核通过的生成图、案例图、站点展示素材。 |

## 6.1 RLS 基本策略

| 角色 | 权限 |
| --- | --- |
| anonymous | 只能读公开案例、公开模板、公开方法论。不能读私有来源图，不能写生成记录。 |
| authenticated user | 可以收藏、提交建议、保存自己的草稿。只能读自己的私有生成记录。 |
| editor | 可以创建 style_analyses、prompt_templates，发起生成。 |
| reviewer/admin | 可以审核、公开、归档、驳回生成结果。 |

# 7. 前端页面迁移说明

| 页面 | MVP 必须包含 | 后续增强 |
| --- | --- | --- |
| index.html | 项目定位、三步流程、入口按钮、精选案例 3-6 个。 | 滚动叙事、动态背景、案例筛选。 |
| methodology.html | 七层视觉分析、风格反推三联表、首尾帧规则。 | 交互式填写表单、例句复制。 |
| builder.html | Prompt Builder：用途、场景、主体、构图、光线、色彩、道具、情绪、保持项、禁止项。 | 登录后保存模板、调用生成、版本比较。 |
| library.html | 样板库：大陆/香港/台湾、类型片、镜头语言、调色案例。 | 用户筛选、标签、收藏、贡献入口。 |
| experiments.html | H1-H5 测试计划、评分标准、A/B 结果展示。 | 批量实验仪表盘、成本统计。 |
| compliance.html | 禁止项、安全转译规范、来源台账规范、AI 标识说明。 | 自动 prompt 风险扫描。 |
| submit.html | 用户提交导演/影片/类型片建议。 | 社区投票、审核状态通知。 |

# 8. 内容迁移清单：两份报告拆成哪些资产

| 原内容 | 迁移后资产 | 放在哪里 |
| --- | --- | --- |
| 镜场计划报告 | 产品定位、价值主张、风格反推主课、上线产品结构。 | docs/product-whitepaper.md + index.html + methodology.html |
| Janet影像参考室研究报告 | 工程架构、数据库、合规、安全转译、测试验收。 | docs/migration-manual.md + compliance.html + experiments.html |
| 七层视觉分析框架 | 可填写的观察表 / 转译表 / 改造表。 | methodology.html + builder.html |
| 姜文 / 王家卫 / 宁浩样板 | 内部研究标签 + 公开描述性转译条目。 | library.html + style_analyses 表 |
| H1-H5 测试规划 | 实验页面、评分表、A/B 测试记录。 | experiments.html + generations/review_logs 表 |
| Prompt 示例 | 首帧、尾帧、三帧分镜、海报、类型片模板。 | prompt_templates 表 + builder.html |

# 9. 核心业务流程

## 流程 A：人工拉片到公开模板

1. 录入来源 sources

2. 填写七层 style_analyses

3. 把导演名/片名从生产 prompt 中移除

4. 生成安全转译版 prompt_template

5. 人工审核

6. 公开到 library

## 流程 B：用户使用 Prompt Builder

1. 用户选择用途：首帧/尾帧/关键帧/海报/分镜

2. 填写场景、人物、构图、光线、色彩、道具、情绪

3. 系统拼成结构化 prompt

4. 自动检查禁止项

5. 保存草稿或发起生成

## 流程 C：生成与审核

1. Edge Function 调 OpenAI

2. 记录 model/quality/size/prompt_version

3. 图片进入 pending_review

4. reviewer 检查色彩/构图/情绪/连续性/合规

5. 通过后公开或驳回修改

## 流程 D：实验验证

1. 建立 H1-H5 实验组

2. 每组只改一个变量

3. 批量生成

4. 盲评打分

5. 沉淀能力分级表

6. 更新方法论和模板

# 10. 四阶段执行路线图

| 阶段 | 时间 | 目标 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 准备 | 1-2 天 | 建仓库、定目录、搬文档、做静态首页。 | 本地可打开 index.html；README 说明清楚；主站入口暂不动。 |
| S1 静态 MVP | 3-5 天 | 完成 5 个核心页面：首页、方法论、Builder 静态版、样板库、合规页。 | 不接 API 也能让用户理解产品和复制模板。 |
| S2 数据化 | 5-10 天 | 接 Supabase，建表、RLS、Storage、用户建议入口。 | sources / style_analyses / prompt_templates 可从后台或脚本导入。 |
| S3 生成闭环 | 10-14 天 | Edge Function 接 OpenAI，生成记录、审核、公开。 | 一次生成能完整记录 prompt、模型、结果、审核状态。 |
| S4 灰度发布 | 后续 | 从 Janet 主站加入口，邀请小范围用户试用。 | 有反馈表、有回滚策略、有备份。 |

# 11. 给 Codex 的执行口令

下面这段可以直接复制给 Codex。

你要新建一个独立项目 jingchang-lab，不要修改 janet-public-site 的现有生成链路，也不要动 codex-briefing-system 或 data/YYYY-MM-DD 生成产物。

目标：创建“镜场计划｜A Janet Cinematic Image Lab”的独立静态 MVP。

执行顺序：
1. 在 /Volumes/Janet 下新建 jingchang-lab 项目目录。
2. 初始化 Git 仓库和目录：styles、scripts、data、docs、assets、supabase/migrations、supabase/functions。
3. 创建 6 个静态页面：index.html、methodology.html、builder.html、library.html、experiments.html、compliance.html。
4. 视觉使用 Janet 系：奶油白、深墨绿、琥珀金、纸感、明亮编辑感。不要黑色赛博、不要紫色 SaaS。
5. builder.html 必须先做纯前端静态版，不接 OpenAI；字段包括用途、场景、人物、构图、光线、色彩、道具、情绪、保持项、禁止项。
6. data/ 里先放 seed-style-analyses.json、seed-prompt-templates.json、seed-source-index.json。
7. docs/ 里放 product-whitepaper.md、migration-manual.md、safety-policy.md、codex-tasks.md。
8. Supabase 只先写 migration 草案，不要把任何 secret 写进前端。
9. 所有 prompt 模板禁止导演名、电影名、演员名、角色名、品牌名、logo、水印、已知剧照构图。
10. 完成后给出文件清单、运行方式、下一步需要配置的环境变量。

# 12. 环境变量与密钥规范

| 变量 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SUPABASE_URL | 前端可见 | 项目 URL，可放前端配置。 |
| SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY | 前端可见 | 浏览器端只能用 publishable key，并依赖 RLS 控权。 |
| SUPABASE_SECRET_KEY / SERVICE_ROLE_KEY | 只在 Edge Function / 服务端 | 绝对不能进 GitHub Pages 前端或公开仓库。 |
| OPENAI_API_KEY | 只在 Edge Function / 服务端 | 用于生成、编辑、批量任务。绝对不能暴露。 |
| FEATURE_LAB_GENERATION | 前端/后端均可 | 生成能力灰度开关，没审核完前保持 false。 |

# 13. 上线前验收清单

□ GitHub Pages 只发布静态内容，没有任何 secret key。

□ Supabase RLS 已开启，匿名用户不能读私有来源图、不能写生成记录。

□ 所有公开 prompt 模板不含导演名、电影名、演员名、角色名、品牌名。

□ reference-private bucket 为私有；公开图只来自审核通过的 generated-public。

□ 每条 style_analysis 都绑定 source_id、rights_note、constraints。

□ 每次 generation 都记录 model、quality、size、prompt_version、review_status。

□ 合规页写清楚：不复刻剧照、不生成明星脸、不使用 logo / watermark。

□ Janet 主站只加入口，不复制一整套系统，不破坏旧路由。

□ 上线前导出一次 Supabase schema、seed JSON、静态站点 zip。

# 14. 与 Janet 主站的连接方式

| 位置 | 怎么改 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| index.html 首页 | 新增一个“镜场计划”入口卡片，文案为：电影视觉分析与 GPT Image2 安全转译实验室。 | 只跳转，不把完整系统塞进首页。 |
| portfolio.html / 作品库 | 新增分类或卡片：镜场计划。 | 与穿梭宇宙、错位名场面、iGPT 手册并列。 |
| gpt-image2-handbook.html | 新增一个章节入口：影视视觉开发单元已迁移至镜场计划。 | 保留原手册，不重构旧页面。 |
| 导航栏 | 可在二级入口展示，不建议一开始放主导航最显眼位置。 | 避免主站信息架构过载。 |

# 15. 风险与回滚

| 风险 | 解决方式 |
| --- | --- |
| 新项目没做完就影响 Janet 主站 | 先独立 repo 开发，主站只在 S4 加入口。 |
| API key 泄露 | OpenAI key 只放 Edge Function 环境变量；前端永远不出现。 |
| 生成内容踩版权/肖像/商标风险 | 强制安全转译 + 审核状态 pending_review + 公开前人工审核。 |
| 数据库权限误开 | 每张表先开 RLS，再写 policy；匿名只读 public=true 的内容。 |
| Codex 改乱旧站 | 任务明确写：不要修改 janet-public-site，只创建新目录。 |
| 成本失控 | 默认 low quality 草稿；生成按钮加 feature flag；批量任务前先估算。 |

# 16. 外部依据与官方资料

本迁移说明采用以下事实作为工程边界：GitHub Pages 是静态站托管；Supabase RLS 可与 Auth 组合提供浏览器到数据库的用户级安全；Supabase Edge Functions 可在服务端校验 JWT 并调用受控逻辑；OpenAI gpt-image-2 支持文本和图像输入、图像生成与编辑；批量任务适合后期大规模实验。

GitHub Pages: https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/what-is-github-pages

Supabase RLS: https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

Supabase Edge Functions Auth: https://supabase.com/docs/guides/functions/auth

OpenAI gpt-image-2 model: https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-image-2

OpenAI Images and Vision: https://developers.openai.com/api/docs/guides/images-vision

OpenAI Batch API: https://developers.openai.com/api/docs/guides/batch

# 17. 最终交付物清单

□ 独立 GitHub repo

□ 静态 MVP 6 页面

□ Supabase migration SQL

□ seed JSON 三份

□ Prompt Builder 静态版

□ 合规政策页

□ 实验验证页

□ Janet 主站入口改动 PR

□ README + Codex 执行文档